# MyTime Lotto

2020.12.02

Helyzet felmérés

Amink van

* Tulajdonképen van egy frontend pageünk, symphoni keretrendszerben.
* A design szép, letisztult
* Az oldal funkcionalitását át kell beszéljük!
* Az értékek csak kiírva vannak, nincs mögöttük semmilyen service.
* Annyink van, amit látunk. ☹
* A Symphoniól adódottan ez az oldal jelenleg 64Mbyte méretű 8.372db fájlból áll.

Fejlesztés

* A design megtartása mellett, tagoltabb oldal kép. Ne csak egymás alatt legyenek az egyes elemek.
* Adatbázis megtervezése. Nincs szükség sok táblára, de a relációkat meg kell tervezni. (Pl, fogadó, fogadások, nyeremény kalap, nyereményelosztás tábla, eredmények)
* Fogadás űrlap kidolgozása
* Regisztráció.
  + Nagyon gyors, és egyszerű, ha demó
  + Éles játékoshoz egy kicsivel több mező kell, hogy ki lehessen fizetni a nyereményét.
* Az oldal nagyon sok eleme folyamatosan frissítendő. Egy timer alapján a háttérben kb. 10 másodpercenként pörgetni az adatokat. aktuális fogadók száma, várható nyeremény a 4 játékra lebontva (napi, heti, havi, éves). stb.
* Boltok rendszerét külön nyomatékosan megjeleníteni.
  + Ehhez, is meg kell tervezni, hogyan tároljuk adatbázisban, hogyan mozog a pénz a nyeremény alapba.
* Kell majd admin felület, ahol a tulajdonosi réteg hozzá férhet az ő számadataihoz. Hogyan alakul a saját profitja

Biztos, hogy még sok mindent el kell szépen varrni. Rendszerterv hiányában sajnos lesznek buktatók, de azon leszünk, hogy ez ne okozzon, nagy galibát.

Igyekezzünk – Gyorsak leszünk, de nem szabad kapkodni.

😊